О внесении изменений в постановление администрации городского округа город  Елец от 30.03.2018 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»      (с изменениями от 01.10.2018 № 1621, от  19.12.2018 № 2132, от 27.12.2018           № 2238, от 29.03.2019 № 504, от 24.05.2019  № 809, от 09.09.2019 № 1487, от 26.12.2019 № 2187, от 30.03.2020       № 392, от 31.08.2020 № 1004, от 29.12.2020 № 1855, от 25.01.2021 №50, от 28.06.2021 № 939, от 23.11.2021        № 1783, от 28.12.2021 № 1986, от 04.05.2022 №879, от 07.07.2022 № 1381, от 20.10.2022 № 1535, от 26.12.2022      № 1611, от 10.03.2023 № 61, от 14.06.2023 № 138, от  29.09.2023 № 230, от 26.12.2023 № 872, от 22.03.2024        № 448, от 01.10.2024 №1692, от 26.12.2024 №2327,  от 14.03.2025 №591, 16.10.2025 №2201, от 29.12.2025 № 2913)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Липецкой области от 26.12.2023 №770 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды»,  решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2025 № 339 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной палаты Липецкой области, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» к постановлению администрации городского округа город Елец от 30.03.2018 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» (с изменениями от 01.10.2018 № 1621, от 19.12.2018 № 2132, от 27.12.2018 № 2238, от 29.03.2019 № 504, от 24.05.2019 №809, от 09.09.2019 № 1487, от 26.12.2019 № 2187, от 30.03.2020 № 392, от 31.08.2020 № 1004, от 29.12.2020 № 1855, от 25.01.2021 №50, от 28.06.2021 №939, от 23.11.2021 № 1783, от 28.12.2021 №1986, от 04.05.2022 №879, от 07.07.2022 №1381, от 20.10.2022 № 1535, от 26.12.2022 № 1611, от 10.03.2023 №61, от 14.06.2023 № 138, от 29.09.2023 № 230, от 26.12.2023 № 872, от 22.03.2024 № 448, от 01.10.2024 №1692, от 26.12.2024 №2327, от 14.03.2025 №591, 16.10.2025 №2201, от 29.12.2025 № 2913) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы» таблицы Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования Программы составляют 187 864,73381 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 год – 18 177,84813 тыс. руб.; 2019 год – 17 139,22225 тыс. руб.; 2020 год – 6 548,92074 тыс. руб.; 2021 год – 6 435,06031 тыс. руб.; 2022 год – 71 984,94678 тыс. руб.; 2023 год – 24 631,65605 тыс. руб.; 2024 год – 17 686,37381 тыс. руб.; 2025 год – 19 403,94194 тыс. руб.; 2026 год – 2 070,17143 тыс. руб.; 2027 год – 1 995,41002 тыс. руб.; 2028 год – 1 791,18235 тыс. руб. | ». |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. В Текстовой части:

1) в разделе 5 «Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения за счет средств бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы»:

а) в абзаце втором цифры «185601,71954» заменить цифрами «187864,73381»;

б) в абзаце четвертом цифры «185601,71954» заменить цифрами «187864,73381»;

2) в разделе 6 «Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством»:

а) в абзаце третьем цифры «1061428,66174» заменить цифрами «1028545,31678»;

б) в абзаце пятом цифры «493257,26693» заменить цифрами «490262,80117».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной Подпрограммы» таблицы Паспорта изложить в следующей редакции:

| « | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы составляют 187 864,73381 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 год – 18 177,84813 тыс. руб.; 2019 год – 17 139,22225 тыс. руб.; 2020 год – 6 548,92074 тыс. руб.; 2021 год – 6 435,06031 тыс. руб.; 2022 год – 71 984,94678 тыс. руб.; 2023 год – 24 631,65605 тыс. руб.; 2024 год – 17 686,37381 тыс. руб.; 2025 год – 19 403,94194 тыс. руб.; 2026 год – 2 070,17143 тыс. руб.; 2027 год – 1 995,41002 тыс. руб.; 2028 год – 1 791,18235 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) в абзаце первом раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Текстовой части цифры «1247030,38128» заменить цифрами «1216410,05059», цифры «568166,95071» заменить цифрами «538278,07151», цифры «493257,26693» заменить цифрами «490262,80117», цифры «185601,71954» заменить цифрами «187864,73381»;

3) Приложение 5 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2028 годах» к Подпрограмме «Благоустройство территории городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы городского округа город Елец «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец                    Кирьянова Д.В.

Глава городского округа город Елец                                   	                   В.П. Жабин

Басалаев Владислав Александрович, 8(47467)46001

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа город Елец

от ____________ № ________

### «Приложение 5

к Подпрограмме

«Благоустройство территории

городского округа город Елец»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 - 2028 ГОДАХ

| N п/п | Наименование общественной территории | Перечень видов работ | Срок проектирования | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквер им. А.Т. Харченко, включая территорию памятного знака 70-летия А.Т. Харченко, расположенного по ул. Радиотехническая | - устройство ограждения; - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек и площадок в тротуарной плитке; - расширение проездов; - озеленение; - устройство детских игровых и спортивных площадок; - установка малых архитектурных форм | 2018 | 2018 |  |
|  | Сквер им. А.Т. Харченко, включая территорию памятного знака 70-летия А.Т. Харченко, расположенного по ул. Радиотехническая <*> | - устройство детских и спортивных площадок (оборудование); - асфальтирование проездов; - озеленение; - устройство клумб | 2018 | 2019 |  |
| 2. | Сквер в мкр. Александровский | - устройство наружного освещения; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм - установка детских игровых и спортивных площадок; устройство ограждения; - устройство парковок | 2018 | 2018 |  |
|  | Сквер в мкр. Александровский, 2 этап | - укладка асфальтового покрытия на территории двух парковок, центральном проезде; - устройство велодорожек; - устройство детской площадки (оборудование); - озеленение; - устройство спортивной площадки для занятия хоккеем (коробка с пластиковыми бортами и освещением) - устройство системы наружного видеонаблюдения |  | 2019 - 2 этап, завершение работ (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Сквер в мкр. Александровский, 3 этап | - устройство площадки для выгула собак; - установка МАФ на площадке для выгула собак; |  | 2025 |  |
| 3. | Парк железнодорожников <*> | - озеленение (посадка деревьев, травы); - вертикальная планировка территории с добавлением чернозема (привоз и разравнивание); - монтажные работы по электроснабжению и устройству электрооборудования, видеонаблюдению и другим слаботочным сетям; - окончание работ по металлическому ограждению с улучшенной окраской, установкой ворот и калиток; - устройство металлических обделок цоколя ограждения и улучшенной окраской его; - разные работы по зданиям и сооружениям парка | (имеется проект) | 2018 |  |
|  |  | - устройство детской площадки с комплексом спортивного оборудования; - устройство гимнастической площадки с комплексом оборудования; - устройство площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола; - устройство площадки для бадминтона |  | 2019 |  |
| 4. | Зона отдыха в парке Железнодорожников | - установка малых архитектурных форм; - устройство плиточного и песчаного покрытия с установкой бортовых камней; - озеленение | 2020 | 2021 |  |
| 5. | Фестивальная молодежная зона | - установка деревянного подиума; - установка малых архитектурных форм; - озеленение | 2020 | 2021 |  |
| 6. | Детский городок | - установка детского игрового оборудования; - устройство плиточного, резинового и песчаного покрытия с установкой бортовых камней; - озеленение | 2020 | 2021 |  |
| 7. | Сквер "Комсомольский" <**> | - установка бюста русскому военному и государственному деятелю генералу Милорадовичу М.А.; - благоустройство прилегающей к памятнику территории: - устройство плитки; - заготовка грунта; - установка бортовых камней | - | 2018 |  |
| 8. | Центральная зона отдыха с фонтаном | - демонтаж существующей чаши фонтана и устройство новой конструкции чаши, оборудование фонтана; - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней на территории, прилегающей к фонтану; - устройство наружного освещения; - озеленение кустарниками | 2020 | 2021 |  |
| 9. | Пешеходная зона в Комсомольском сквере | - установка малых архитектурных форм; - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней; - устройство наружного освещения; - озеленение кустарниками | 2020 | 2021 |  |
| 10. | Аллея Комсомольцев | - реконструкция стендов и замена металлических конструкций выставки "Елецкому комсомолу посвящается"; - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней; - устройство наружного освещения; - установка малых архитектурных форм; - реставрация скульптурной композиции; - озеленение кустарниками | 2020 | 2021 |  |
| 11. | Сквер с Вечным огнем на площади Революции | - демонтаж и устройство основания под мемориальные плиты; - облицовка мемориала "Вечный огонь"; - озеленение; - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней; - устройство наружного освещения; - выкорчевка ветхих деревьев с посадкой новых крупномеров; - реставрация ограждения | 2020 | 2021 |  |
| 12. | Сквер Афганцев <**> | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек и площадок в тротуарной плитке; - озеленение; - установка экспонатов военной техники; - установка малых архитектурных форм | 2018 | 2018 |  |
|  |  | - устройство постамента для установки военной техники (вертолет МИ-24); - покраска и установка военной техники; - благоустройство территории, прилегающей к постаменту; - устройство освещения территории, прилегающей к постаменту |  | 2019 |  |
| 13. | Сквер Афганцев | - опиловка деревьев | 2021 | 2022 |  |
|  | Прогулочная зона на территории Сквера Афганцев | - устройство наружного освещения; - устройство пешеходных дорожек и площадок из тротуарной плитки; - озеленение; - устройство покрытия парковки из асфальтобетона; - видеонаблюдение; - подготовительные работы | 2021 | 2023 - 2 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Мемориальная зона на территории Сквера Афганцев | - устройство покрытия из тротуарной плитки; - озеленение; - устройство наружного освещения; - видеонаблюдение; - подготовительные работы | 2021 | 2023 - 2 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Сквер Афганцев 4 этап | - подготовительные работы - установка малых архитектурных форм; - видеонаблюдение (монтаж камер, WI-FI, терминал 112); - устройство спортивной площадки (искусственная трава), площадки ДПК из террасной доски с подсыпкой мраморной крошкой | 2021 | 2024 - 4 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Сквер Афганцев 5 этап | - демонтаж плиточного покрытия; - устройство плиточного покрытия; - озеленение; - установка экспонатов военной техники; - установка малых архитектурных форм; - демонтаж опор освещения; - наружное освещение | 2021 | 2027 - 5 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Зона отдыха на территории Сквера Афганцев | - устройство плиточного покрытия; - установка малых архитектурных форм - наружное освещение; - видеонаблюдение; - озеленение; - подготовительные работы | 2021 | 2023 - 3 этап обустройство |  |
| 14. | Парк 40-летия Октябрьской революции | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек и площадок в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм - устройство велороллерной трассы и велопарковки; - установка детских игровых и спортивных площадок; - устройство общественного туалета; - устройство парковок | 2018 | 2018 - 2020 |  |
|  |  | - устройство центральной площадки в тротуарной плитке; - благоустройство автопарковки (на 42 ед.); - установка памятника; - благоустройство площадки для выгула собак; - наружное освещение на данном участке; - система наружного видеонаблюдения (2 камеры); - установка информационного щита |  | 2019 - 2 этап (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - разработка дендроплана парка; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм - устройство велороллерной трассы и велопарковки; - установка детских игровых и спортивных площадок |  | 2020 - 3 этап (завершение работ) (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - устройство площадки для выгула собак с ограждением и тренажерами, - устройство видеонаблюдения и звукооповещения, - озеленение центральных клумб |  | 2021 |  |
| 15. | Аллея славы "Почетный железнодорожник" | - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней; - устройство наружного освещения; - установка малых архитектурных форм; - устройство металлических конструкций и установка стендов с портретами почетных работников железной дороги; - озеленение | 2018 | 2021 |  |
| 16. | Парк "Петровский" | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - установка детских игровых и спортивных площадок; - устройство декоративного ограждения; - устройство парковки | 2019 | 2019 |  |
|  |  | - устройство пешеходных дорожек; - озеленение; - устройство декоративного ограждения; - устройство туалета |  | 2020 (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 17. | Ограждение территории Петровского парка | - устройство входной группы, металлическое ограждение на кирпичном цоколе длиной 170 метров; - устройство плиточного покрытия с установкой бортовых камней пешеходной зоны вдоль забора; - посадка живой изгороди вдоль ограждения |  | 2021 |  |
| 18. | Детский парк им. Б.Г. Лесюка <*> | - приобретение и установка аттракционов, детского игрового и спортивного оборудования |  | 2019 |  |
| 19. | МАУК "Городской парк" города Ельца <*> | - приобретение и установка семейных аттракционов, игрового оборудования |  | 2019 |  |
| 20. | Площадка для экстремальных видов спорта <*> | - приобретение и установка спортивного оборудования |  | 2019 |  |
| 21. | Набережная на берегу реки Быстрая Сосна (от сквера Пушкина с городским пляжем) | - устройство дорожно-транспортной инфраструктуры (подъездные пути, парковки); - устройство пешеходных дорожек, площадок в плитке и а/б покрытии; - устройство наружного освещения; - берегоукрепление набережной с устройством замощения откосов; - установка малых архитектурных форм - земляные работы | (имеется проект) | 2025 – 1 этап |  |
|  | Набережная на берегу реки Быстрая Сосна (от сквера Пушкина с городским пляжем), 2 этап | - устройство велороллерной трассы; - создание мест установки временных сооружений для обеспечения предпринимательской деятельности в области общественного питания, туризма, торговли сувенирной продукцией, проката спортивного инвентаря и т.д.; - устройство игровых и спортивных площадок; - устройство пляжной зоны; - установка малых архитектурных форм; - озеленение |  | 2028 – 2 этап |  |
| 22. | Сквер им. И.А. Бунина | - реконструкция фонтана; - капитальный ремонт подпорной стенки; - ремонт памятника И.А. Бунину; - устройство наружного освещения; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - установка малых архитектурных форм | 2020 | 2020 - 2021 |  |
| 23. | Сквер им. И.А. Бунина | - облицовка подпорных стен - демонтажные работы - подготовка стен под облицовку гранитом с устройством армирования сеткой |  | 2021 - 2023 |  |
| 24. | Сквер им. М.С. Соломенцева | - капитальный ремонт подпорной стенки; - опиловка деревьев; - ремонт памятника Соломенцеву М.С.; - устройство наружного освещения; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - установка малых архитектурных форм | 2020 | 2020 - 2021 |  |
| 25. | Сквер им. М.С. Соломенцева | - облицовка подпорных стен - демонтажные работы - подготовка стен под облицовку гранитом с устройством армирования сеткой |  | 2021 - 2023 |  |
| 26. | Лыжная база по ул. Достоевского |  | 2021 |  |  |
|  | Зона проведения мероприятий на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - устройство покрытий из тротуарной плитки; - установка малых архитектурных форм |  | 2023 - 2 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Входная группа на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - демонтажные работы - устройство ограждения; - озеленение; - наружное освещение; - видеонаблюдение; - вырубка деревьев; - устройство площадки под игровой комплекс из песка; - устройство бетонного основания; - обустройство подпорной стенки; - установка малых архитектурных форм; - ремонт асфальтового покрытия входной зоны; - устройство покрытия из асфальтобетона - отсыпка декоративной крошкой; - площадка под флагшток |  | 2023 - 2 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 27. | Лыжероллерная трасса на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - устройство лыжероллерной трассы; - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев | 2021 | 2021 - 2022 |  |
| 28. | Спортивная зона на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек; - обустройство многофункциональной спортивной площадки; - устройство детской площадки; - устройство зон для занятия йогой и гимнастикой | 2021 | 2022 |  |
| 29. | Игровая зона «Четыре сезона» на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - разработка ПСД - Инженерно-изыскательские работы - планировка территории - подготовка основания (песок, щебень) - устройство ж/б фундаментов - монтаж наружного освещения - монтаж сети связи (WI-FI) - монтаж МАФ (горка четыре сезона) - монтаж покрытия (плитка, асфальт) | 2023 | 2024 |  |
|  | Игровая зона «Четыре сезона» на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - планировка территории - земляные работы - озеленение - подготовка основания (песок, щебень) устройство буронабивных фундаментов - монтаж наружного освещения - монтаж сети связи (WI-FI) - монтаж покрытия (плитка, асфальт) | 2023 | 2026 – 3 этап |  |
|  | Игровая зона на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского | - монтаж конструкций горки |  | 2026- 2 этап |  |
| 30. | Сквер им. Пушкина | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - устройство велороллерной трассы; - устройство детских игровых площадок; - устройство фонтана | 2021 | 2022 |  |
| 31. | Сквер им. А. Гайтеровой, ул. А. Гайтеровой | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм | 2021 | 2022 |  |
| 32. | Сквер им. А.А. Вермишева | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение | (имеется проект) | 2022 |  |
|  |  | - демонтажные работы; - устройство плиточного покрытия |  | 2023 - 2 этап благоустройство (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 33. | Сквер по ул. Я. Фабрициуса | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение | 2021 | 2022 |  |
|  |  | - установка малых архитектурных форм | 2021 | 2023 - 2 этап обустройство |  |
| 34. | Сквер по ул. Черокманова | - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке | 2021 | 2022 |  |
|  | Прогулочная зона на территории сквера по ул. Черокманова | - устройство плиточного покрытия; - установка малых архитектурных форм - срезка растительного грунта; - опиловка деревьев; - наружное освещение; - оборудование для подключения к существующей опоре; - монтаж спортивного оборудования (турник, брусья) - ограждение | 2022 | 2023 - 2 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  | Зона отдыха на территории сквера по ул. Черокманова | - устройство плиточного покрытия; - установка шахматных столиков под навесом; - установка столов для игры в настольный теннис; - установка качелей с навесом; - установка скамеек, урн; - Спортивное покрытие "Гамбит" (детская площадка); - ограждение | 2022 | 2023 - 2 этап обустройство |  |
|  |  | - озеленение |  | 2023 - 3 этап обустройство |  |
|  |  | - разработка ПСД - сети связи (WI-FI) | 2024 | 2027 - 4 этап |  |
| 35. | Территория, прилегающая к кинотеатру «Луч» | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - обновление тротуарного покрытия; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - обновление остановочного павильона | 2021 | 2022 |  |
|  |  | - разработка ПСД - монтаж МАФ | 2023 | 2024 2 этап обустройство |  |
|  |  | - демонтаж плиточного и асфальтового покрытия; - земляные работы; - планировка территории; - устройство наружного освещения; - монтаж тротуарной плитки; - озеленение; - установка доски почета - видеонаблюдение; - сети связи (WI-FI) | 2023 | 2025 - 3 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - монтаж МАФ; - асфальтирование проездов; - видеонаблюдение; - сети связи (WI-FI) - демонтаж плиточного и асфальтового покрытия; - земляные работы; - планировка территории; - устройство наружного освещения; - монтаж тротуарной плитки; - озеленение; - монтаж летнего кинотеатра из террасной доски; - монтаж тактильной плитки; |  | 2025 -4 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 36. | Сквер 850-летия города Ельца | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - обновление тротуарного покрытия; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - консервация существующего фундамента Воскресенского собора; - реставрационные работы существующего памятника | 2021 | 2022 |  |
| 37. | Сквер по ул. Кротевича в г. Елец, 1 этап | - вырубка деревьев; - установка малых архитектурных форм; - устройство детской площадки (земляные работы, устройство бортовых камней, устройство песчаного основания, устройство резинового покрытия); | 2024 | 2025 |  |
|  | Сквер по ул. Кротевича в г. Елец, 2 этап | - устройство наружного освещения; - опиловка деревьев; - устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - устройство велороллерной трассы; - устройство спортивной площадки. | 2026 | 2027 |  |
| 38. | Зона отдыха на р. Ельчик | - разработка ПСД; - опиловка деревьев; - выкорчевывание поросли кустарников; - планировка грунта - установка МАФ | 2023 | 2023 - 1 этап обустройство |  |
|  |  | - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI) - Монтаж заземления - Установка стальных опор - асфальтобетонное покрытие (участок восстановление) | 2023 | 2024 - 2 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - подготовка территории под благоустройство; - вертикальная планировка; - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - установка МАФ; - озеленение; - устройство фундаментов под каркас пешеходных дорожек (погружение винтовых свай); - монтаж металлического каркаса под тротуарные дорожки; - устройство пешеходных дорожек из шпунтованной древесины хвойных пород; - устройство пешеходных дорожек из тротуарных плиток и природного камня (плитняк); - асфальтобетонное покрытие (участок восстановление); - монтаж дорожных знаков; - устройство дорожной разметки; - устройство пирсов 4 штуки (помост-спусками к воде); - монтаж водоотводных лотков | 2023 | 2025 - 3 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - устройство пешеходных дорожек из шпунтованной древесины хвойных пород; - устройство пешеходных дорожек из тротуарных плиток и природного камня (плитняк); - асфальтобетонное покрытие (участок восстановление); | 2023 | 2027 - 4 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 39. | Площадь в районе ДК Железнодорожников | - разработка ПСД; - установка МАФ - проведение изысканий - демонтажные работы - земляные работы - устройство пешеходных дорожек из асфальтобетона - устройство велодорожки из асфальтобетона - озеленение | 2023 | 2024 - 1 этап, обустройство |  |
|  |  | - подготовка территории под благоустройство; - демонтажные работы - земляные работы - валка и опиловка деревьев; - выкорчевывание поросли кустарников - вертикальная планировка; - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - установка МАФ; - озеленение; - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - асфальтирование территории; - обновление остановочного павильона | 2023 | 2025 - 2 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 40. | Зона отдыха в районе ФОКа по ул. Героев | - наружное освещение - заземление, молниезащита; - установка МАФ; - фундамент под ТБО; - озеленение; - устройство плиточного покрытия; - устройство асфальтобетонного покрытия; - вертикальная планировка - контейнерная площадка - мусорные контейнеры | (проект имеется) | 2024 |  |
| 41. | Территория вдоль русла р. Ельчик в районе Знаменского монастыря. | - разработка ПСД; - вырубка и опиловка деревьев - демонтажные работы; - земляные работы; - асфальтирование территории | 2023 | 2024 – 1 этап обустройство |  |
|  |  | - демонтажные работы (асфальтовое покрытие, плиточное покрытие); - планировка территории; - разработка грунта; - наружное освещение - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - асфальтирование территории; - устройство фундаментов под каркас пешеходных дорожек (погружение винтовых свай); - монтаж металлического каркаса под тротуарные дорожки; - устройство пешеходных дорожек из шпунтованной древесины хвойных пород; - устройство пешеходных дорожек из тротуарных плиток и природного камня (плитняк) | 2023 | 2026 - 2 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
|  |  | - монтаж остановочного павильона; - установка МАФ; - озеленение устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - асфальтирование территории; - устройство фундаментов под каркас пешеходных дорожек (погружение винтовых свай); - монтаж металлического каркаса под тротуарные дорожки; - устройство пешеходных дорожек из шпунтованной древесины хвойных пород; - устройство пешеходных дорожек из тротуарных плиток и природного камня (плитняк) | 2023 | 2027 - 3 этап |  |
| 42. | Сквер им. Т. Н. Хренникова | - разработка ПСД; - ремонт доски почета; - ремонт подпорной стенки и ступеней; - устройство пандуса; - установка МАФ - демонтажные работы | 2023 | 2024 - 1 этап - обустройство |  |
|  |  | - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - установка МАФ; - озеленение; - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - асфальтирование территории; - устройство гидроизоляции подпорных стен с разработкой грунта и обратной засыпкой | 2023 | 2027 - 2 этап благоустройства (в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") |  |
| 43. | Зона отдыха по ул. Свердлова (район магазина «Магнит») | - разработка ПСД - демонтажные работы - вырубка и опиловка деревьев - устройство подстилающих слоев (геотекстиль, песок, щебень) | 2024 | 2024 - обустройство |  |
|  | Зона отдыха по ул. Свердлова (район магазина «Магнит») 3 этап | - демонтаж асфальтового и плиточного покрытия, бортового камня; - размещение строительного мусора; - земляные работы; -устройство подстилающих слоев покрытий; - устройство детской площадки - устройство резинового покрытия; - установка МАФ (детское оборудование, скамейки, урны); | 2024 | 2025 |  |
|  | Зона отдыха по ул. Свердлова (район магазина «Магнит») 2 этап | - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - установка МАФ; - озеленение; - асфальтирование территории; - демонтаж асфальтового покрытия; - устройство ограждения спортивной площадки; - земляные работы; - демонтажные работы; - устройство резинового покрытия; - размещение строительного мусора; |  | 2026 |  |
|  | Зона отдыха по ул. Свердлова (район магазина «Магнит») 4 этап | - установка МАФ; - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - земляные работы; - демонтажные работы; - размещение строительного мусора; |  | 2026 |  |
| 44. | Сквер им. В. И. Ленина по ул. Привокзальная | - разработка ПСД - демонтажные работы - земляные работы - покрытия из бетонной плитки - проведение изысканий | 2024 | 2024 - обустройство |  |
|  | Сквер им. В. И. Ленина по ул. Привокзальная, 2 этап | - наружное освещение; - видеонаблюдение, сети связи (WI-FI); - установка МАФ; - озеленение; - земляные работы - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - асфальтирование территории; - демонтажные работы; - размещение; строительного мусора | 2024 | 2026 |  |
| 45. | Территория Набережной правого берега реки Быстрая Сосна (вблизи СК «Виктория») | Разработка ПСД, включая прохождение определения достоверности сметной стоимости | 2024 | 2024 |  |
| 46. | Территория Набережной правого берега реки Быстрая Сосна (вблизи СК «Виктория») | регулярный сад с зоной фуд траков: - сухой фонтан; - многофункциональный павильон с городской качелью; - входной сквер; - площадка для игры в городки; - площадка воркаут; - пляж с вышкой спасателя; - скейт парк; - павильон (инвентарь, душевые, туалеты, медпункт); - волейбольная площадка; - теннисная площадка; - детская площадка; - места отдыха для воды; - лесопарк с экотрапой; -экскурсионная площадка в составе арт-тропы: амфитеатр-фотозона с видом на Вознесенский собор; - зона выгула собак; - инфраструктурная площадка (ТБО, зона разгрузки концертной техники); - ландшафтный амфитеатр для проведения концертных мероприятий всероссийского масштаба с точкой подключения электрооборудования. | 2024 | 2026 |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от __________  № _____

## «Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Елец»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ»

| п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Повышение качества современной городской среды территории городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор 1: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | % | 51,4 | 55,5 | 59,6 | 55,7 | 56,5 | 57,7 | 59 | 60,6 | 62,9 | 64 | 66 | 67 |  |
| 3. | Индикатор 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | % | 42,9 | 46 | 46 | 50,8 | 55,5 | 63,5 | 66,6 | 68,2 | 71,4 | 76,4 | 78,2 | 80 |  |
| 4. | Задача муниципальной программы: Обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1 задачи муниципальной программы: количество благоустроенных дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | ед. | 16 | 20 | 11 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Показатель 2 задачи муниципальной программы: количество благоустроенных общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | ед. | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Задача Подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 1 задачи Подпрограммы количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Управление коммунального хозяйства | ед. | 25 | 35 | 28 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Показатель 2 задачи Подпрограммы количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) и расположенных на дворовых территориях | Управление коммунального хозяйства | ед. | 15 | 10 | 11 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 11 | - | - | - |  |
| 11. | Показатель 3 задачи Подпрограммы количество многоквартирных домов, в благоустройстве дворовых территорий которых приняли участие заинтересованные граждане | Управление коммунального хозяйства | ед. | 22 | 17 | 28 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы благоустройство дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 6 976,42569 | 496,63729 | - | 2 500,47565 | 65 998,22640 | 3 000,00000 | 3 137,13950 | 5164,72100 | - | - | - |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 6 000,00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, экспертизы выполненных работ | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.1.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 6 000,00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.2. | без условий софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 976,42569 | 496,63729 | - | - | 65 998,22640 | 3 000,00000 | 3137,13950 | 5164,72100 | - | - | - |  |
| 12.2.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, топографическая съемка | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 551,31003 | 362,50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.2.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 425,11566 | 134,13729 | - | 2 500,47565 | 65 998,22640 | 3 000,00000 | 3137,13950 | 5164,72100 | - | - | - |  |
| 13. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 6 250,00000 | - | 457,91061 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.1. | в части мероприятий по благоустройству дворовых территорий всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 6 250,00000 | - | 457,91061 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, экспертизы выполненных работ | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 60,00000 | - | 13,00000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.1.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 6 190,00000 | - | 444,91061 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. | Показатель 4 задачи Подпрограммы площадь общественных территорий, благоустроенных за период реализации Подпрограммы | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. м2 | 21,98 | 33,89 | 21,01 | 260,67 | 35,0 | 59,71 | 12,9 | 25,2 | 56,5 | 57,3 | 58,2 | 58,6 |  |
| 15. | Показатель 5 задачи Подпрограммы освоение денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Показатель 8 задачи Подпрограммы количество общественных территорий, обустроенных системой наружного видеонаблюдения за период действия Подпрограммы | Управление протокола и обеспечения деятельности | ед. |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. | Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы благоустройство общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 11 201,42244 | 2 376,08496 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 813,23841 | 19 800,29671 | 13518,085 | 11277,31984 | 1641,60000 | 1584,00000 | 1585,30000 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 9 000,00000 | 2,40741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 96,14982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.1.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 8 903,85018 | 2,40741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.2. | без условий софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 2 201,42244 | 2373,67755 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 813,23841 | 19 800,29671 | 13518,085 | 11277,31984 | 1641,60000 | 1584,00000 | 1585,30000 |  |
| 17.2.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 616,47146 | 1779,67755 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 013,38741 | - | 946,00000 | - | - | - | - |  |
| 17.2.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 1 584,95098 | 594,00000 | - | - | 799,851 | 19 800,29671 | 12572,085 | 11277,31984 | 1641,60000 | 1584,00000 | 1585,30000 |  |
| 18. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  |  | 8 000,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 218,73122 | 1261,22307 | 1 031,14931 | 2 423,64661 | 428,57143 | 411,41002 | 205,88235 |  |
| 18.1. | в части мероприятий по благоустройству общественных территорий всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  |  | 8 000,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 218,73122 | 1 261,22307 | 1 031,14931 | 2 423,64661 | 428,57143 | 411,41002 | 205,88235 |  |
| 18.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  |  | 166,00000 | - | - | 42,00000 | 1 261,22307 | - | - | - | - | - |  |
| 18.1.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  |  | 7 834,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 176,73122 | 1 203,22307 | 1 031,14931 | 2 423,64661 | 428,57143 | 411,41002 | 205,88235 |  |
| 19. | Основное мероприятие 3 задачи Подпрограммы приобретение и установка игрового (спортивного) оборудования на территории городского округа города Елец | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | - | 3 000,00000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Показатель 6 задачи Подпрограммы количество проектов местных инициатив, реализованных при финансовой поддержке из областного и городского бюджетов | Управление коммунального хозяйства | ед. |  |  | 1 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 21. | Основное мероприятие 4 задачи Подпрограммы реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (далее ТОС) | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 16,50000 | 344,05080 | 1 009,51379 | 1 954,75075 | - | - | - | - | - | - |  |
| 21.1. | из них средства городского бюджета на софинансирование расходов | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 7,50000 | 230,75196 | 672,41379 | 1 202,03031 | - | - | - | - | - | - |  |
| 21.2. | средства, перечисленные ТОС | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  | 9,00000 | 113,29884 | 337,10000 | 752,72044 | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Основное мероприятие 5 задачи Подпрограммы поддержка инициативных проектов благоустройства территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 660,05667 | - | 538,25449 | - | - | - |  |
| 22.1. | из них средства городского бюджета на софинансирование расходов | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 380,00000 |  | 307,57399 |  |  |  |  |
| 22.2. | средства, перечисленные гражданами/юридическими лицами инициативного проекта | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 280,05667 |  | 230,68050 |  |  |  |  |
| 23. | Показатель 7 задачи Подпрограммы количество игровых (спортивных) комплексов и оборудования, приобретенных за счет средств субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов | Управление коммунального хозяйства | ед. |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Итого по Подпрограмме |  | тыс. руб. |  | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 24 631,65605 | 17686,37381 | 19 403,94194 | 2070,17143 | 1995,41002 | 1791,18235 |  |
| 25. | Всего по муниципальной программе | Всего | тыс. руб. |  | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 24 631,65605 | 17686,37381 | 19 403,94194 | 2070,17143 | 1995,41002 | 1791,18235 |  |
| 26. |  | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 6 976,42569 | 6 763,13729 | 3 344,05080 | 3 967,90005 | 67 952,97715 | 3 570,13627 | 3137,13950 | 5702,97549 | - | - | - |  |
| 27. |  | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. |  | 11 201,42244 | 10 376,08496 | 3 204,86994 | 2 467,16026 | 4 031,96963 | 21 061,51978 | 14549,23431 | 13 700,96645 | 2070,17143 | 1995,41002 | 1791,18235 | ». |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от____№________

## «Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Елец»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

| N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» | Всего | 84 682,29223 | 156 266,06897 | 126 983,58071 | 91 755,96154 | 268 638,50902 | 90 445,73214 | 73 181,18746 | 257 058,51087 | 23070,17143 | 22154,50093 | 22173,53529 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 32 400,00000 | 54 155,20000 | 85 821,91128 | 49 179,41783 | 106 901,64240 | 30 556,50000 | 29 000,00000 | 96 088,40000 | 19 110,00000 | 17 740,00000 | 17 325,00000 |  |
|  |  | областной бюджет | 34 100,00000 | 84 971,64672 | 34 612,74869 | 36 141,48340 | 89 751,91984 | 35 257,57609 | 26 494,81365 | 141 566,16893 | 1 890,00000 | 2 419,09091 | 3 057,35294 |  |
|  |  | городской бюджет | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 24 631,65605 | 17 686,37381 | 19 403,94194 | 2070,17143 | 1995,41002 | 1791,18235 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | 4,44410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» | Всего | 84 682,29223 | 156 266,06897 | 126 983,58071 | 91 755,96154 | 268 638,50902 | 90 445,73214 | 73 181,18746 | 257 058,51087 | 23070,17143 | 22154,50093 | 22173,53529 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 32 400,00000 | 54 155,20000 | 85 821,91128 | 49 179,41783 | 106 901,64240 | 30 556,50000 | 29 000,00000 | 96 088,40000 | 19 110,00000 | 17 740,00000 | 17 325,00000 |  |
|  |  | областной бюджет | 34 100,00000 | 84 971,64672 | 34 612,74869 | 36 141,48340 | 89 751,91984 | 35 257,57609 | 26 494,81365 | 141 566,16893 | 1 890,00000 | 2 419,09091 | 3 057,35294 |  |
|  |  | городской бюджет | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 24 631,65605 | 17 686,37381 | 19 403,94194 | 2070,17143 | 1995,41002 | 1791,18235 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | 4,44410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ». |