Инвестиционные проекты, реализуемые на территории городского округа город Елец в 2020 году

| Наименование мероприятий и проектов развития территорий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Кол-во новых рабочих мест | Планируемый объем инвестиций (млн. руб.) | Фактически вложено с начала реализации мероприятия (млн. руб.) | Инвестиции в 2019 году (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюдж. | Внеб. | Всего |  | Бюдж. | Внеб. |
| Основные стратегические направления экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью 2 тыс. тонн в сутки | 2019-2020 | ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА» | 100 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |
| Развитие ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» и ТРК «Елец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство гостиницы: ул. Мешкова .д.34 | 2019-2020 | ООО «Евро-маркет» |  |  | 70 | 70 | 1 |  | 1 |
| Создание и развитие индустриального парка на территории ПАО «Елецгидроагрегат» | 2015-2020 | ПАО «Елецгидроагрегат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание предприятий по производству машиностроительной продукции и металлообработке | 2015-2020 | Резиденты индустриального парка | 130 |  | 130 | 130 | 52,6 |  | 26,1 |
| Реализуемые инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство импортозаменяемых насосов гидроусилителя руля КАМАЗ, УРАЛ, ЯМЗ, насосов опрокидывающего механизма кабины автомобиля КАМАЗ | 2019-2020 | ОАО «Гидропривод» |  |  | 142 | 142 | 0,34 |  | 0,34 |
| Приобретение электрогенераторной установки на базе поршневого двигателя внутреннего сгорания | 2019-2020 | ПАО «Прожекторные угли» |  |  | 70 | 70 | 0 |  | 0 |
| АО «Энергия» Приобретение линии по производству литий- ионных аккумуляторных батарей для автотранспорта, реконструкция очистных сооружений (окончание работ); капитальный ремонт, модернизация оборудования. | 2020 | АО «Энергия» |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| Проект по модернизации оборудования | 2020 | ООО «Медико-производственная компания «Елец» |  |  | 82,8 | 82,8 |  |  |  |
| Проект по модернизации оборудования | 2020 | ООО «Агроснабсахар» |  |  | 227,2 | 227,2 |  |  |  |
| Жилищно–коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция системы теплоснабжения на территории города Ельца | 2015-2020 | ОАО "Квадра" "Восточная генерация" |  |  | 76,3 | 76,3 | 65,3 |  |  |
| Установка детских и спортивных комплексов Установлены 16 игровых и спортивных комплексов, 97 игрового и спортивного оборудования | 2016 -2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца |  | 25 |  | 25 | 14,34 | 6,69 |  |
| Реализация проектов благоцстройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общетсвенным самоуправлением (ТОС) | 2019-2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца |  | 0,1408 |  |  | 0,1408 | 0,1408 |  |
| Строительство жилых и офисных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 10-ти этажного жилого здания со встроено-пристроенными социально-культурными объектами по ул. Радиотехническая, 28Б | 2015-2019 | ЗАО «Промжилстрой» | - | - | 653,6 | 653,6 | 542,7 |  | 0 |
| Жилое здание: ул. Городская 182б | 2019-2020 | ООО «Елецспецстрой» |  |  | 153 | 153 |  |  | 126 |
| Многоквартирное жилое здание по ул. 220 Стрелковой Дивизии, 30Б в г. Елец, Липецкой области | 2020 | ООО «ИНТЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» |  |  | 174.4 | 174.4 |  |  |  |
| Многоэтажное многоквартирное жилое здание по ул.Привокзальная2В в городе Ельце Липецкой области. 3 этап. Блок-секция 3с | 2020 | ООО «ИНТЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» |  |  | 125.8 | 125.8 |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом по ул. Новолипецкая, 18а, в г. Ельце. Этап 1. | 2020 | ООО «Рецитал» |  |  | 111.2 | 111.2 |  |  |  |
| Развитие дорожного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 2016-2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца |  | 226,2 |  | 226,2 | 469,4 | 159,6 |  |
| Реконструкция дорог | 2018-2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца |  | 106,9 |  | 106,9 | 81,2 | 81,2 |  |
| Проектирование строительства примыканий к дороге в новом мкр. Московский | 2019-2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца |  | 4,3 |  | 4,3 | 3,4 | 3,4 |  |
| Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | 2016-2020 |  |  | 10 |  | 10 | 1,54 | 0,04 |  |
| Благоустройство сквера в мкр. Александровский | 2018-2020 |  |  | 16,3 |  | 16,3 | 7,31 | 0 |  |
| Проведение энергоэффектиных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории городского округа город Елец сроком на 6 лет | 2019-2025 |  |  | 102,3 |  | 102,3 | 2,9 | 2,9 |  |
| Проектирование реконструкции сетей теплоснабжения по ул. Коммунаров | 2019-2020 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |
| Создание Аллеи Славы почетных железнодорожников к 150-летию открытия железнодорожного движения через город Елец | 2018-2021 |  |  | 2 |  | 2 | 0,57 | 0,57 |  |
| Техперевооружение, реконструкция котельных 15 ед.: по 3 котельных в год | 2019-2020 годы |  |  | 17,5 |  | 17,5 | 1,9/6 котельных | 1/2,045 |  |
| Строительство очистных сооружений (выполнены проектоно-сметные работы) | 2018-2022 | ОГУП «Елецводоканал» приступил к проектированию |  | 1000 |  | 1000 | 64 | 20 |  |
| Сети водоснабжения и водоотведения Елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ РУ Елецпром 2 этап на территории городского округа город Елец | 2019-2033 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации по строительству съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» в районе км377+910(справа) и 378+8009(справа/слева) | 2019-2020 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца |  | 2,6865 |  | 2,6865 | 2,1492 | 2,1492 |  |
| Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция существующего примыкания к автомобильной дороге общего пользования Федерального значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Тамбов на км 203-773 (справа) | 2019 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,28 | 1,28 |  |
| Изготовление проектно-сметной документации по строительству ливневой канализации по ул. Весенняя | 2019-2020 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплосети по ул. Коммунаров | 2019-2020 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| Реконструкция Петровского парка в городе Ельце (окончен 1 этап благоустройства) | 2019-2020 | Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 |  |
| Реконструкция железобетонного автомобильного моста через р. Б. Сосна и подходов к нему | 2019-2022 |  |  | 600 |  | 600 | 111,1 | 111,1 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта учебного корпуса №3 ФГБОУ «ЕГУ им. И.А. Бунина», физкультурно-оздоровительного комплекса, студенческого городка «Красные казармы» | 2018-2020 | ФГБОУ «ЕГУ им. И.А. Бунина» |  | 77,4 |  | 77,4 | 11,7 | 11,7 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция МБУК «Дом культуры железнодорожников» | 2014-2020 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца | - | 28,3 |  | 28,3 | 10,3 | 7,37 |  |
| Реконструкция здания МБУК «Городской дворец культуры», ул. Радиотехническая, 6а | 2020-2021 |  |  | 127,516 |  | 127,516 |  |  |  |
| Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация муниципальных котельных | 2020 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| Реконструкция воинского захоронения на старом городском кладбище | 2020 |  |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
| Консервация табачнойфабрики в городе Ельце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ десткий сад №29 (корпус 1,2) | 2020 | Управление образования администрации города Ельца |  | 42,2 |  | 42,2 |  |  |  |
| Выполнение требований антитеррористической защищенности (ограждение территорий МБОУ СШ №8 (корпус 2), МБОУ ОШ №17 им. Т.Н. Хренниоква (корпус 1,2) | 2020 | Управление образования администрации города Ельца |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |
| Строительство пристройки к МБОУ лицей №5 по адресу: г. Елец, ул. Спутников, 9 | 2021 | МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца | - | 288 | - | 288 |  |  |  |
| Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях (МБОУ Гимназия №97, МБДОУ д/с №25,33,84) | 2020 | Управление образования администрации города Ельца |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ СШ № 24 | 2021 | Управление образования администрации города Ельца |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| Открытие центра цифрового образования IT-клуб | 2021 | Управление образования администрации города Ельца |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ лицей №5 | 2022 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| Благоустройство территории (в том числе теневые навесы) по адресу: МБОУ СОШ № 12 мкр. Александровский, 15, МБОУ ООШ № 15 (к.2 ул. Мира,64), МБОУ детский сад № 10 ул. Гайтеровой,17, детский сад № 12, ул. Ленина, 59, детский сад № 26 ул. Гагарина,22, детский сад № 27 пос. Строитель,18а, детский сад № 29 ул. Гагарина,20, детский сад № 31 ул. Октябрьская,22, детский сад №33 ул. Радиотехническая,20, детский сад № 34 пос. Строитель,22 а, детский сад № 36 ул. Ефремовская 1а, детский сад № 39 ул. Юбилейная, 3а, детский сад № 41, ул. Гайтеровой ,21, детский сад № 46 ул. Орджоникидзе, 17. | 2018-2020 годы | Управление образования администрации города Ельца |  | 43,5 (8,5) |  | 43,5 | 1,7 | 1,1 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервация табачной фабрики в г. Ельце | 2020 | МКУ «Управление капитального строительства» городского округа город Елец |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Промышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект по развитию агропромышленного комплекса на территории ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» (исключен из реестра участников ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» 12.07.2018 в связи с неосуществлением капитальных вложений в проект в объеме и в сроки, предусмотренные бизнес-планом) | 2011-2020 | ОАО «Куриное Царство» | 2500 |  | 19500 | 19500 | 6649,1 |  | 196 |